- 江苏张家港农村商业银行股份有限公司

- 智能营销平台系统项目

- 选型公告（二次）

采 购 人： 江苏张家港农村商业银行股份有限公司

地    点：      张家港市人民中路66号

公告编号：_____ZJGRCB20200607_______

日期：2020年8月7日

申   明

本公告文件专用于江苏张家港农村商业银行股份有限公司本次“智能营销平台系统”进行选型，江苏张家港农村商业银行股份有限公司对本公告文件及公告文件内容享有解释权。参加选型单位即视为无条件同意本申明并保证对本公告文件可能涉及的江苏张家港农村商业银行股份有限公司商业秘密予以保密，除经江苏张家港农村商业银行股份有限公司书面同意外，任何单位和个人不得为参与本项目选型以外的目的而出版、复制、传播、销售及使用本公告文件。

# 第一部分 公告函

根据江苏张家港农村商业银行股份有限公司业务发展的需求，现就我行“智能营销平台系统”进行（二次）选型公告：

1.公告编号：ZJGRCB20200607

2.公告人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司

3.项目实施地点：江苏省张家港市人民中路66号

4.公告开始时间：2020年8月7日

5.公告截止时间：2020年8月12日

6.公告人联系方式：

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

地址：江苏省张家港市人民中路66号

邮政编码：215600

（1）公告联系人：陈晓钢

电话号码：0512-56968017

邮箱：jzcg@zrcbank.com

（2）项目联系人：朱立峰

手机：18962282221.

# 第二部分 项目需求

- 系统建设要求

（一）基本要求

1、意向人应有成熟的智能营销平台系统产品。

2、意向人根据公告人提供的详细需求，完成项目实施。

（二）技术及性能要求

1、总体要求

营销系统应全面支持行内多对象、多渠道、自主时段构建的营销支持系统，系统应支持全品类营销策略，点对点营销策略，区域特征营销策略。同时营销系统应支持客户特征管理，特征营销等全面营销思路。

2、设计要求

（1）系统标准化要求

系统须遵守商业银行应用程序接口安全管理规范设计。采用的技术须符合相关技术标准，确保与银行现有相关系统实现无缝对接。应用业务、客户界面、数据接口的设计也应在遵守本规范标准的基础上统一，以保证业务的未来扩展。

（2）系统稳定性和可靠性要求

可保证系统7*24不间断的稳定的运行。必须避免由网络故障或软件升级而影响整个系统的正常运行。

（3）系统安全性要求

系统须具备可靠、完善的网络安全机制、访问机制、权限管理机制、灾备机制。确保合法用户可以访问系统，并在权限范围内受理业务。

（4）系统扩展性要求

系统在系统规模、接入方式、业务应用等方面具有较强的扩展性。能支持后期功能拓展。软件编程应采用模块化结构，使软件系统可方便地增、删、调整功能模块，或通过修改部分参数来适应业务发展变化的需要。

（5）经济性

经济性原则要求系统的设计与实施必须考虑资源的使用和闲置情况，同时保证系统的平滑扩容。

3、系统功能要求

（1）报表管理要求

对活动参与的人数、参与时间分布、参与人群特征分布等客户群体进行报表管理；对营销成本核算、营销毛利润核算等生产经营成本数据进行核算。

（2）营销对象管理要求

能够辨识确定目标用户群，如：信用卡用户，POS级用户，商户用户等，支持本行对象数据一键导入，定期自动化维护等基本功能。

（3）活动内容管理

支持银行自主化配置相关活动，如：打折，满减，同时支持每类活动构建相关约束。

（4）活动配置管理

支持业务人员对活动对象的筛选、确定、活动方式的配置；

支持本行业务人员对活动内容进行手动配置；

支持本行业务人员对营销渠道进行配置，APP，微信，短信，邮件等。

支持本行业务人员对营销时间，营销规模进行自主化配置；

自由选择活动模型，支持客户群，活动内容，推广渠道等元素自由组合。

（5）活动监控

对参与活动人的信息进行留存，并形成唯一编号，以方便日后对活动过程进行检查，同时用于后期的参与活动人分析等。

4、应用软件功能

（1）业务支撑

系统作为营销决策管理平台，需对营销活动全程进行跟踪管理。从活动的发起，方案形成，模型管理，模型设置，数据回笼处理到活动结束，须有完整的活动闭环。

（2）数据支撑

系统需支持同银行内部多数据源对接，保证接口一致，可进行灵活部署，可与未来拓展的数据接口进行对接。

（3）管理功能

需要具有基本数据维护、系统参数设置、权限管理、运行监测等基本功能模块。

5、产品质量及售后服务要求

(1)系统软件须自主开发，不涉及版权问题，同时可根据满足用户的需求修改和升级。

(2)本系统提供整体一年免费质保。在系统保质期内，软件故障排除等所需一切支出(包括工程师差旅费等支出)由中标供应商负责。

(3)中标供应商应在质保期后对以优惠价格或以年服务费用方式继续根据买方要求对软件进行升级或修改。在升级过程如果给买方造成损失，中标供应商应无条件补偿。

(4)中标供应商针对本项目成立专门的技术支持小组，并指定项目负责人，为买方建立长期、稳定的技术支持队伍。技术支持小组应由技术强、业务精的高素质专业人员组成。

(5)客户服务系统机房因业务发展等原因设备需要搬迁或相关设备设置参数需要变动时，中标供应商应免费提供技术支持。

6、技术需求

（1）系统设计总体原则

◆高可靠性原则：保证系统运行的连续性和稳定性，保障7*24小时正常运行。

◆跨平台原则：支持主流大型数据库ORACLE、分布式数据库（TDSQL）等，支持各主流的操作系统平台（Redhat、Centos等），支持主流的中间件Weblogic、Nginx、Jboss、Tomcat，能在各平台间进行平滑迁移。

◆可管理性原则：整体架构结构清晰、各部分分工明确、易于管理。

◆先进性原则：先进性原则首先要求技术领先，同时要求相应的产品和技术在市场和服务等方面领先，以达到保护投资和利于系统较长期维护、升级的目的。

◆安全性原则：保证网络安全、系统安全和数据安全，整个系统要配置和构建可靠实用的安全策略和机制。根据不同的业务要求和应用处理方式，设置不同的安全措施和环节。有完善易查的日志功能，便于进行审计跟踪非法操作，保证用户不受非正当侵害。

◆规范性原则：整个系统的各类软件、硬件均应符合相关的国际、国内及业内标准，保证系统与各业务系统实时对接，信息数据实时交换和共享；能够提供规范统一的数据接口满足各系统接入；代码采用标准化体系，代码管理、文档管理都采用规范化管理。

◆实用性原则：系统的开发建设不仅要实现强化管理和业务控制功能，同时还应考虑到实施的成本（包括资金成本和时间成本）因素，这就要求在制定系统实现方案时必须从我行目前的实际技术环境、使用环境（包括人员、设施及有关的技术资源等）、业务发展规划等多个因素出发，做到先进性和实用性的相结合。

◆扩展性原则：系统要支持并适应硬件平台、支撑软件上的扩展能力；系统的设计容量能满足和支持未来业务发展的需要；系统功能应形成结构化、模块化，模块和代码能方便复用，能进行方便的二次开发和平滑的版本升级；能提供参数化管理；支持分布式数据管理，支持多数据源间的访问连接，能方便地与其它相关的应用系统集成在一起；系统具备多用户和多任务操作能力。

（2）系统设计技术要求

◆智能营销平台系统的基本架构基于SOA架构，符合相关规范。系统应支持实现省、市、县和网点的多级接入和访问；支持各种渠道接入和访问。

◆系统的流量控制：能对接入系统的流量及权限进行控制，必须实现参数化配置。

◆规范的外部接口和数据交换：能够灵活地提供各类和行内系统的交互模式，能够灵活地根据本项目内容及未来行内系统的建设需要提供各类数据接口。在批量数据交互时要采用标准的文件格式如文本等，在进行实时的数据交互时，要求安全高效，不能影响相关系统的安全和性能。

◆良好的监控平台：系统需配套应用监控组件和系统运行维护平台，高效监视系统运行状况。

◆外围系统对接：支持和行内各外围系统（手机银行、个人网银、微信银行、ESB等）接口对接工作，满足行内接口规范需求。

◆数据备份策略完善：数据备份与恢复策略完善，保证在数据异常时最快最安全的实现数据恢复。

◆灰度发布：支持版本灰度发布，支持策略性（分区域、分交易）的版本自动更新。

◆开发平台：提供可视化、灵活配置的开发平台，支持版本管理、开发权限管理、以及版本比对功能。

◆运维平台：运维平台提供实时的交易监控、交易统计、系统资源监控、运维服务支持等完善的功能。

（3）项目技术需求

系统完备的安全运行保障，包括但不限于：支持集群、热备份、灾备等安全措施；有符合我行要求的用户访问认证和权限管理机制；有充分的信息安全和访问控制的设计和运行机制；提供便利的系统管理平台，支持应用维护人员的维护及运行管理工作；提供完整的日常运行监控和系统维护管理方案，建立健全的日志管理和跟踪机制，重要操作都予以登记和跟踪，系统运行日志和用户重要操作记录应清晰可读解。

◆需求分析

在我行现状调研的基础上，结合招标方业务及管理需要，分解系统业务需求和系统技术需求，形成明确的系统需求分析说明书，并进行界面原型的设计，编写用户测试计划。

◆概要设计

基于评审通过的《系统需求分析说明书》，按照概要设计规范及模板进行概要设计，提交详细的《系统概要设计说明书》，包括但不限于逻辑架构设计、物理架构设计、网络架构设计；系统架构应符我行IT整体架构规划要求，投标人应提供智能营销平台IT总体设计框架图和总体实施方案，详细描述项目的体系架构，包括物理架构和逻辑架构；智能营销平台应基于标准的、开放式软硬件平台，并具有良好的跨平台移植性；支持与诸多其它应用系统连接，用以支持系统间数据交互，与其它系统接口的交互内容和交互方式应满足我行的管理规范。提供概要设计说明书、集成测试计划、集成测试案例、数据库设计说明书等。

◆详细设计

基于评审通过的《系统概要设计说明书》，按照详细设计规范及模板进行详细设计。

在我行的技术标准下，提供系统的详细设计；

本阶段产生的任何对之前方案的改变，要及时更新相关各项文档，确保所有文档的准确性与及时性；

接口设计。按照我行业务发展的要求，对有可能涉及到的其他系统做好接口功能，实现数据交换和对接。

◆编码与单元测试

基于评审通过的详细设计文档进行编码及单元测试，形成系统源码，并产出用户手册、技术手册等相关文档。完成测试版本及集成测试准备工作。

负责代码的走查及优化；

在规定时间内，提交系统的测试版本以及单元测试报告；

本阶段产生的任何对之前方案的改变，要及时更新相关各项文档，确保所有文档的准确性与及时性。

◆测试

集成测试任务包括：功能测试、压力测试和用户验收测试。针对在需求分析中定义的需求，根据系统集成测试计划与系统集成测试案例进行系统内集成测试、系统间集成测试等工作，并提请项目申请单位进行用户测试工作，最终出具系统集成测试报告、用户测试报告、压力测试报告等。进行试运行上线的准备工作。

全程负责集成测试过程、压力测试；

记录测试问题，填写测试记录；

协助用户进行用户验收测试；

配合我行进行验收测试和系统验收测试，按照我行要求，提供测试所需文档；

对于缺陷及用户的合理变动进行及时修正、调整；

制定系统试运行方案及备份恢复应急指导方案并提交相关文档；

本阶段产生的任何对之前方案的改变，要及时更新相关各项文档，确保所有文档的准确性与及时性。

◆培训

在项目需求阶段、测试阶段、试运行投产前，组织我行相关人员进行培训。

配合我行组织并实施对系统相关使用部门和人员进行业务、技术培训（包括运行操作、日常维护等方面）；

负责提供培训讲师；

负责准备电子版培训材料。

◆试运行及上线

开展试运行的培训工作，建设生产环境及应用部署，经我行同意后试运行工作。

配合我行进行试运行的培训；

协助我行进行生产环境建设；

全程跟踪试运行过程，提供现场支持，及时解决问题；

协助我行进行版本的更新和发布；

配合我行完成上线方案的制定；

本阶段产生的任何对之前方案的改变，要及时更新相关各项文档，确保所有文档的准确性与及时性。

◆运行维护

对上线后的生产环境、数据库、应用系统等进行监控维护；及时处理系统及用户反馈的问题，并定期提交相应问题处理记录及运行维护报告。准备向我行的运维部门移交工作。

全程负责系统的运行维护；

及时处理系统故障及用户反馈的问题；

协助我行完善、提交运行维护移交的相应文档；

Git服务器上代码保证与生产版本一致；

源代码移交，并且实施源代码交接培训工作；

本阶段产生的任何对之前方案的改变，要及时更新相关各项文档，确保所有文档的准确性与及时性。

# 第三部分   公告说明

## 一、总体说明

### 适用范围

本公告文件仅适用于江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港农商银行”）智能营销平台系统而进行的技术选型。

### 定义

1.“公告人”系指组织本次项目的机构：张家港农商银行。

2.“意向人”系指满足本公告文件要求并有意向承担本项目建设的法人单位。

3.“设备（系统）”系指意向人按公告文件规定，须向公告人提供的设备、软件系统、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

4.“服务”系指公告文件规定意向人须承担的在选型过程中的技术服务、运输、安装调试、人员培训、售后服务和其他类似的义务。

5.“公告文件”系指本文件及其附件，如公告人对公告文件及其附件进行有效的修改或澄清，则该修改和澄清构成公告文件不可分割的一部分。

6.“技术方案”系指意向人按照公告文件要求编写，并向公告人递交的有效的文字说明、表格、图表等文件。

### 对于本次公告的重要说明

- 意向人须于2020年8月12日前将“供应商入库申请表及其附件材料（签字盖章版）（见附件）”等发送至项目公告人邮箱：（jzcg@zrcbank.com）。邮件名称为“智能营销平台系统项目+公司名称”。公告人审核通过后，将邀请意向人进行现场技术方案、参数配置等交流与讲解。

- 意向供应商经审核通过，则由公告人向意向人发放邀请通知参与竞标。

### 对意向人的要求

- 意向人必须为具有独立企业法人资格，具有合法名称、组织机构、固定的办公场所，注册资本要求不少于1000万元人民币（或等值外币），且具有良好的技术力量、商业信誉和售后服务体系的。

- 意向人必须具有良好的经济和技术实力，能够按时提交公告人要求的交付件，并能够在选型过程中及时地提供公告人要求的优质服务。

- 意向人近三年来签署过类似合同、承担过金融行业类似项目及成功案例。意向人应具备相应实施资格。

- 意向人必须具有良好的银行资信和商业信誉，近三年内没有重大违法记录，不处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产等非正常经营状态。

### 选型交流费用

公告人提供选型交流的办公场所，测试用环境。此外，意向人应自行承担与参与选型的有关的全部费用，公告人在任何情况下无义务和责任承担上述费用。

### 公告文件的解释及咨询

本公告文件的解释权属公告人。对本次公告有任何询问，请与张家港农商银行本次公告联系人联系。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

二〇二〇年八月七日